Fitervari

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Betreuer** | Prof. Aberger | Prof. Hammer |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Teammitglieder** | Florentin Gewessler | Christoph Knoll | Lukas Gaisbauer |

Geplante Stunden: 12h

Tatsächlich geleistete Stunden: 12h

In der letzten Woche arbeiteten wir an der Basis unserer Infrastruktur. Wir legten eine Postgres Datenbank innerhalb eines Docker Containers an und fingen an den Rest-Service zu implementieren.

|  |  |
| --- | --- |
| **Finished Tasks** | **Stunden** |
| Dockergrundstuktur | 4h |
| Erste Implementierung des Backend | 8h |

# Probleme

Es traten in der letzten Woche keine nennenswerten Probleme auf.