Fitervari

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Betreuer** | Prof. Aberger | Prof. Hammer |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Teammitglieder** | Florentin Gewessler | Christoph Knoll | Lukas Gaisbauer |

Geplante Stunden: 28h

Tatsächlich geleistete Stunden: 32h

# Neuheiten

## Quarkus Backend

Das Backend unserer Applikation ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass die Entwicklung der Front-Ends beginnen kann. Für alle notwendigen Datenmodelle sind die jeweiligen Schnittstellen implementiert und funktionsfähig.

|  |  |
| --- | --- |
| **Finished Tasks** | **Stunden** |
| Upload Data via Hibernate Panache | 3h |
| Implementierung aller Data-Models | 10h |
| Implementierung aller Rest-Services | 6h |
| NGINX-Reverse-Proxy | 6h |
| VM einrichten | 3h |

## Probleme

Es traten in den letzten zwei Wochen keine nennenswerten Probleme auf.

## Commits

A close up of a map

Description automatically generateddd